软件项目开发计划

引言

PkuKanban是一个论坛类的网络服务, 目的在于给北京大学在校学生提供一个更为良好的课程讨论环境. 本文档介绍了PkuKanban项目的基本信息, 项目要实现的基本功能, 以及参与本项目开发的人员、资源、时间配置.

项目基本信息

| 项目名称 | PkuKanban |
| --- | --- |
| 项目简介 | 提供给北京大学在校大学生的讨论平台 - 提供课程作业的匿名讨论答疑 - 提供小组项目的招募信息 - 提供同课程同学抱团预约教室的信息 - 提供可互动看板, 以及个性化提醒功能 |

项目目标与范围

项目目标

| 功能目标 | 简述项目所要实现的软件的功能。 |
| --- | --- |
| 质量目标 | 支持3000人同时访问同一页面. 支持异步信息更新. |
| 成本目标 | 小组四位北京大学在校本科生, 每人每周5(±2)小时时间, |
| 交货期目标 | 预计2021年6月11号交付, web应用上线服务器, 源代码github开源. |

项目范围

| 功能范围 | 本项目预期实现 - 提供课程作业的匿名讨论答疑 - 提供小组项目的招募信息 - 提供同课程同学抱团预约教室的信息 - 提供可互动看板, 以及个性化提醒功能 本项目并不实现: - 查看自己的课程成绩及任何私密信息 - 辅助提交作业 |
| --- | --- |
| 工程范围 | 前端: - 绘制基础的三级页面: 院系选择、课程选择、板块选择 - 实现具有不同特点的课程板块 后端 - 维护多个数据库表格信息 - 处理相应的前端板块的post信息, 查询并管理数据库, 并提供相应的数据支持 |

主要参与人员

需列出项目涉及的所有利益相关者，而不仅仅是开发团队成员。

| 姓名 | 项目中角色/职责 | 工作内容 | 工作时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 刘铭超 | 项目组组长, 开发 | 后端,数据库 | 007 |
| 张琳涓 | 开发,策划 | 前端 | 007 |
| 王雨舟 | 开发,测试 | 后端 | 007 |
| 贾瑞康 | 开发,测试 | 前端 | 007 |

软硬件资源计划

说明为支持本项目的开发所需要的各种条件和设施（如计算机、服务器、开发软件等）。

| 资源名称 | 详细配置 | 获取方式 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课程提供服务器 | 47.97.40.237 | 小组内通知用户名密码 | 承载web服务的访问请求和数据存储 |

项目进度计划

本文档的核心内容，描述项目任务的分解、具体时间的安排和责任人员，采用甘特图的方式进行描述。